SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy …

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

| Objednatel: | Obec Lovčičky |
| --- | --- |
| Adresa: | Lovčičky 148, 683 54 |
| IČ: | 00291994 |
| DIČ: | CZ00291994 |
| Zastoupený (vč. kontaktů): | Mgr. Martin Bartoš, starostou obce, tel. +420 723 140 767, +420 544 240 301 e-mail: starosta@lovcicky.cz |
| Zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy (vč. kontaktů): | Mgr. Martin Bartoš, starostou obce, tel. +420 723 140 767, +420 544 240 301 e-mail: starosta@lovcicky.cz |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Zastoupený (vč. kontaktů): |  |
| Zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy (vč. kontaktů): |  |
| Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických vč. kontaktů): |  |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 
a projednat dokumentaci v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně zajištění všech správních rozhodnutí, inženýringu a zajištění své účasti na jednáních Zastupitelstva obce Lovčičky, kde se bude dokumentace projednávat, na své vlastní náklady a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení tohoto díla a za podmínek v této smlouvě stanovených cenu, dle článku V. této smlouvy.

- Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívajícího v:

- zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a novelou č. 62/2013 Sb.,

- zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a novelou č. 62/2013 Sb.,

- projednání dokumentace v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně zajištění všech správních rozhodnutí,

- zpracování dokumentace pro provedení stavby, která bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 230/2012 Sb., zhotovení soupisu prací a zhotovení oceněného rozpočtu pro účely možného podání žádosti o dotaci,

- zpracování dokumentace pro potřeby čerpání financí z dotačních titulů na realizaci díla, v případě potřeb úprav dokumentace vhledem k požadavkům dotačních titulů.

- Předmět díla dle tohoto článku bude zhotovitelem objednateli předán v místě sídla objednatele v počtu:

3x pare v tištěné podobě (každý stupeň dokumentace)

1x digitálně na CD (zprávy a výkresy budou ve formátu PDF)

- Případné vícetisky budou účtovány zvlášť dle cen obvyklých.

Název zakázky:

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMNTACEK PRODLOUŽENÍ VĚTVE KANALIZACE

Článek III.

Podklady k plnění předmětu smlouvy

- Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy vyskytne potřeba doplnit další podklady, které budou pro splnění smlouvy ze strany zhotovitele potřebné, zavazuje se zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele a to písemným oznámením zaslaným objednateli do 3 pracovních dnů ode dne konstatování potřeby podklady doplnit.

- Objednatel se zavazuje na základě takto zaslaného oznámení doplnit potřebné podklady do 5 pracovních dnů. Nedodržení této lhůty opravňuje zhotovitele k alikvotnímu prodloužení lhůt odevzdání díla, jeho etap nebo částí.

Článek IV.

Čas plnění

| Zahájení plnění | po uzavření smlouvy (předpoklad do 05. 02.2018) |
| --- | --- |
| Geodetické zaměření – závěrečná zpráva | do 05. 04. 2018 |
| IG průzkum – závěrečná zpráva | do 05 .04. 2018 |
| Zpracování a předání DÚR | do 05. 04. 2018 |
| Projednání DÚR - zahájení územního řízení | do 31. 07. 2018 |
| Vydání pravomocného územního rozhodnutí | do 30. 07. 2018 (předpoklad) |
| Zpracování a předání DPS | do vydání pravomocného územního rozhodnutí |
| Vydání pravomocného stavebního povolení | do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí |

Článek V.

Cena díla a způsob zaplacení

- Cena díla specifikovaného v dále uvedené cenové tabulce dle této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí:

|  | cena v Kč bez DPH | DPH 21% v Kč | cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Část A: zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýringu |  |  |  |
| Část B: zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. inženýringu |  |  |  |
| Část C: Zpracování dokumentace pro provedení stavby |  |  |  |
| Část D: Zpracování dokumentace pro čerpání dotace (v případě potřeb úprav dle dotačních titulů) |  |  |  |
| Celková nabídková cena |  |  |  |

- Cena za dílo nezahrnuje poplatky vyžádané orgány státní správy. Případné náklady 
za poplatky budou objednateli vyfakturovány dle skutečnosti.

- DPH bude zhotovitel účtovat v souladu se zákonem o DPH platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek VI.

Fakturace

- Po řádném protokolárním předání dílčí části (část A, B, C, D) dle čl. V (cenová tabulka) vznikne právo zhotoviteli fakturovat objednateli cenu díla specifikovanou v čl. V. této smlouvy.

- Cena dílčí části (část A, B, C, D) je splatná do 21 dnů od doručení faktury dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy objednateli.

- Pokud objednatel neprokáže jiné datum doručení, považuje se faktura za doručenou nejpozději třetí den po odeslání.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která bude mít závadu v obsahu nebo formě. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení.

- Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení účetního dokladu a číslo,

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,

- předmět plnění a den splnění,

- den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- údaje pro daňové účely,

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

Článek VII.

Spolupůsobení objednatele

- Pro řádné plnění předmětu smlouvy objednatel zajistí přístup na dotčené pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatele, a to do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele.

- Objednatel zajistí účast svých oprávněných zástupců na výrobních výborech a jednáních svolaných zhotovitelem v souvislosti se zpracováním projektu a jejich aktivní spolupráci.

3.	Objednatel se zavazuje zodpovědět dotazy zhotovitele týkající se zhotovení díla v případě koncepčních otázek ve lhůtě do 5 pracovních dnů, detailních otázek ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Nedodržení těchto lhůt opravňuje zhotovitele k alikvotnímu prodloužení lhůt odevzdání díla.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení s předáním předmětu díla delším jak 5 pracovní dnů, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou sankci 10.000,- Kč a zároveň sankci ve výši 0,05 % z příslušné ceny za každý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou faktury zhotovitelem oprávněně vystavené, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z příslušné neuhrazené částky vč. DPH za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná v den následující po dni, ve kterém právo na zaplacení smluvní pokuty vzniklo.

Článek IX.

Jiná ujednání

- Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla každý čtrnáctý kalendářní den od uzavření smlouvy. O stavu díla bude sepsán zápis s uvedením případných ujednaných změn díla, které nemají vliv na cenu díla a termín dokončení. Změny díla mající vliv na cenu díla nebo termín dokončení, je možné provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

- Zhotovitel zpracuje předmět díla specifikovaný v čl. II. této smlouvy tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

- Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (své poddodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

- Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování díla kladně projednat s objednatelem navrhované řešení. Objednatel je povinen k návrhům zhotovitele zaujmout stanovisko nejpozději do deseti kalendářních dnů od předložení návrhu. Souhlas objednatele s navrhovaným řešením nezbavuje zhotovitele výhradní odpovědnosti za řádné provedení díla.

- Splněním odkládací podmínky, kterou je úplné zaplacení ceny díla dle čl. V. této smlouvy, zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití díla, jež je předmětem této smlouvy, včetně dílčích částí, jako díla autorského. Licence je poskytována jako nevýhradní, neomezená co do rozsahu užití díla, jakož i časově a územně neomezená. Objednatel má právo udělit podlicenci třetím osobám. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel má také právo do díla přiměřeným způsobem zasahovat. Objednatel není oprávněn měnit označení autora díla. Odměna zhotovitele za poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně díla dle čl. V. této smlouvy.

Článek X.

Zvláštní ujednání

- Při plnění veškerých povinností daných zhotoviteli touto smlouvou se tento zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ustanovení této smlouvy, dále se bude řídit výchozími podklady a požadavky objednatele, odevzdanými nebo sdělenými zhotoviteli ke dni uzavření smlouvy, jakož i zápisy a dohodami smluvních stran na statutární úrovni v průběhu plnění této smlouvy a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a institucí, které budou do projektové dokumentace zapracovány.

- Zhotovitel se zavazuje neprodleně upozornit objednatele na všechny skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit předmět tohoto díla na základě vypracované dokumentace 
a předložených požadavků objednatele.

- Zhotovitel neodpovídá za vady stavby samotné, ledaže objednatel prokáže, že vadu způsobila chyba ve stavební dokumentaci, tj. projektové dokumentaci.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, a to do minimální výše pět miliónů korun českých. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu této smlouvy.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, nezaviněné touto stranou, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Je-li některá ze stran oprávněná od této smlouvy odstoupit, je povinna odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením důvodu, pro který strana od smlouvy odstupuje a uvedením ustanovení smlouvy nebo zákona, které ji k takovému kroku opravňuje.

- Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno dle předaných částí díla dle bodu V. této smlouvy.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel poskytl objednateli záruku za řádné provedení předmětu díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet dnem řádného protokolárního předání předmětu díla zhotovitelem objednateli.

- Při uplatnění nároku z vad díla předá zhotovitel objednateli stanovisko do pěti pracovních dnů ode dne písemného uplatnění nároku a vady odstraní ve lhůtě do patnácti (15) dnů.

- Tato smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena pouze písemně, listinnou potvrzenou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ústní forma změn smlouvy je vyloučena.

- Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jednu.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Lovčičkách dne ……….. 2018		V ……………..….. dne ……..… 2018

…..........................................				…..........................................

Mgr. Martin Bartoš

starosta obce

(za objednatele)					           (za zhotovitele)